### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2017 год (сентябрь) были внесены следующие изменения:

- Включен в план ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 485 (ф.3), ТП 1532, ПС АТИ (яч.24) и КЛ-10 кВ ТП 697 – ТП 698;

- Перенесен с сентября на октябрь ремонт ВЛ-6 кВ №РП16-24 и КЛ-6 кВ ТП 417 – ТП 1561;

- Перенесен на сентябрь ремонт ТП 471, ТП 994 и ВЛ-6 кВ №АМЗ-197;

- Взамен ремонта ТП 20, ТП 131 включен в план ремонт ТП 708.