**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету по реализации инвестиционной программы**

**ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы**

**за 2014 год**

По итогам работы за 2014 год ООО «Барнаульская сетевая компания» освоено финансовых средств по реализации Инвестиционной программы на сумму 83,810 млн. руб. (без НДС), в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования 2014 года, млн.руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 60,894 | 60,884 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 60,894 | 60,884 |
| 1.1.1 | Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства | 27,042 | 27,042 |
| 1.1.2 | АИИС ТУЭ | 4,682 | 5,199 |
| 1.1.3 | Реконструкция ПС Кристалл | 9,622 | 9,254 |
| 1.1.8 | Прочая реконструкция | 19,548 | 19,388 |
| 2 | Новое строительство | 10,114 | 22,926 |
| 2.1 | Прочее новое строительство | 9,578 | 0,000 |
| 2.2 | Строительство низковольтных электрических сетей и сооружений | 0,535 | 22,926 |
|  | Итого | 71,007 | 83,810 |

За отчетный год в рамках технического перевооружения Обществом приобретена спецтехника - автомобили, экскаватор-погрузчик САТ-432-F, автокран КС-35714К, куплены объекты электросетевого хозяйства – кабельные линии электропередачи 10 кВ и трансформаторные подстанции.

В рамках реконструкции создана вторая очередь АИИС ТУЭ -Автоматической информационно-измерительной системы технологического учета электроэнергии. В целях покрытия дефицита мощности на ПС Кристалл планируется выполнить установку третьего трансформатора. В 2014 году завершены проектные работы. Кроме того, проведена реконструкция системы противоаварийной автоматики ПС Кристалл.

В целях усиления пропускной способности электрических сетей проведена реконструкция ПС Строительная, ПС АТИ, РП-31, РП-32, КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП-31.

В рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению потребителей построены электрические сети и трансформаторные подстанции на сумму 22,926 тыс. руб. (без НДС).

Расшифровка по выполненным объектам дана в приложении № 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» за 12 месяцев 2014 года».

Общая сумма затрат по мероприятиям составила 83,810 млн. руб. (без НДС), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования  капитальных вложений | Факт 2014 года, млн.руб. |
| 1. | Амортизация | 50,903 |
| 2. | Прибыль | 22,926 |
| 3. | Привлеченные средства (кредиты/займы) | 9,981 |
|  | Итого | 83,810 |

Заместитель генерального

директора по развитию А.В. Бакунин