### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2018 год (ноябрь) были внесены следующие изменения:

- Ремонт ТП 13 выполнен в сентябре, перенесен с декабря на ноябрь ремонт ТП 527, ТП 540, ТП 546, ТП 597.

- Перенесен с августа и октября на ноябрь ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1311 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 126 соответственно.