### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (июнь) были внесены следующие изменения:

- Взамен ремонта ТП 10, 62 включен в план ремонт ТП 131, 892, 1594.

- Взамен ремонта ВЛ-6 кВ №25-21 включен в план ремонт ВЛ-6 кВ №25-10.

- Взамен ремонта КЛ-6 кВ РП 16 - ТП 256 включен в план ремонт КЛ-10 кВ ТП 203 - ТП 453.