### В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2015 год (ноябрь) были внесены следующие изменения:

- перенесен с октября на ноябрь ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 578.

- перенесен с ноября на декабрь ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 442, 1070.

- перенесен с ноября на 2016 год ремонт ТП 724.