УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «БСК» ________________ С.А. Портнягин

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# П4(б). Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу сетевой организации

# Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение (за исключением  заявителей, осуществляющих временное технологическое присоединение).

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения …..» утв. постановлением правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 ( далее Правила)

# Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты

Результат оказания услуги: уменьшение максимальной мощности энергопринимающих

устройств заявителя в пользу ООО «Барнаульская сетевая компания»

# Общий срок оказания услуги: регламентирован п. 40.2 Правил

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявки об уменьшении максимальной мощности (далее - заявка)с приложением документов. | Прием и регистрация заявки, проверка корректности оформления. В уведомлении, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) наименования и реквизиты заявителя; б) местонахождение этих устройств (электрических сетей); в) объем максимальной мощности; г) объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). Заявка направляется в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений ООО «БСК» уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | п. 40(1) Правил |
| 2. | Направление системному оператору | Сетевая организация направляет копию заявки с приложением всего пакета документов системному оператору при условии, если они подлежат согласованию в соответствии с Правилами | Письмом с описью вложения. | В течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления | п. 40(1) Правил |
| 3. | Направление соглашения | Сетевая организация направляет заявителю соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии); информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом два экземпляра соглашения | В течение 30 дней | п. 40(2) Правил |
| 4. | Заключение соглашения | Заявитель подписывает оба экземпляра соглашения и направляет один экземпляр в сетевую организацию. Соглашение считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем соглашения в сетевую организацию. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) |  |  |
| 5. | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  | В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре) уведомить ООО «БСК» о выполнении ТУ |  |
| 6. | Проверка выполнения Заявителем ТУ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт осмотра энергопринимающих устройств заявителя | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | До дня составления документов о технологическом присоединении | п. 40(3) |
| 7. | Составление акта о выполнении ТУ | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | По результатам проверки выполнения заявителем ТУ в 3-дневный срок составляется и направляется для подписания заявителю акт о выполнении ТУ. |  |
| 8. | Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акта технологического присоединения | Исполнение Сторонами обязательств по соглашению оформляется путем подписания Актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 3 экземпляра каждого из актов | 30 дней со дня уведомления Заявителем ООО «БСК» о выполнении ТУ |  |

Согласовано:

Заместитель генерального директора                                            А.В. Бакунин