УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «БСК» ________________ С.А. Портнягин

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# П 4 (в) Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

# по индивидуальному проекту

# Заявитель: физические лица, юридические лица с максимальной мощностью энергообъектов более 8900кВт.

# Порядок определения стоимости услуг (процесса): размер платы за технологическое присоединение устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае и утверждается  Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

# Условия оказания услуг (процесса): личное обращение, посредством почты.

# Результат оказания услуги: технологическое присоединение электроустановок заявителя к сетям ООО «Барнаульская сетевая компания».

Общий срок оказания услуги: 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | 6 рабочих дней с момента подачи заявки | п.15 Правил |
|  | Разработка технических условий, подготовка договора ТП, заявления УП для Регулятора | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и.т.д. ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Направляется Регулятору с заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее заявление УП) | Регулятор утверждает плату в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления УП). В случае если ТУ подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, то срок может быть увеличен до 45 рабочих дней. | п. 25, 30.1Правил |
|  | Уведомление заявителя о направлении заявления УП Регулятору | Подготавливается сопроводительное письмо и к нему прикладывается копия заявления УП | Документы вручаются лично заявителю ,либо почтой заказным письмом | 3 рабочих дня со дня направления заявления УП Регулятору | п. 30.2 Правил |
|  | Направление заявителю проекта договора ТП и ТУ, решение Регулятора об утверждении платы | Регистрация исходящих документов, направление заявителю | Документы вручаются лично заявителю ,либо почтой заказным письмом | в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Регулятором | п. 30.4 Правил |
|  | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней со дня получения подписанного со стороны ООО «БСК» договора | п.15 Правил |
|  | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 30 дней с даты получения подписанного ООО «БСК» договора ТП | п. 15 Правил |
|  | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям ООО»БСК» | Операторы ООО «БСК» выдают платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Личное обращение каб.102 Деповская,19 | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
|  | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций |  | В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре) уведомить ООО «БСК» о выполнении ТУ |  |
|  | Проверка выполнения Заявителем ТУ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт осмотра энергопринимающих устройств заявителя | Личное обращение каб.102 Деповская,19, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов, предусмотренных пп "б" пункта 85 Правил | п. 81-87 Правил |
|  | Составление акта о выполнении ТУ | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | Акты ВТУ вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом в 2 экземплярах, либо подписываются Заявителем при проведении осмотра | По результатам проверки выполнения заявителем ТУ в 3-дневный срок составляется и направляется для подписания заявителю акт ВТУ. | п. 88 Правил |
|  | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Получение от Ростехнадзора акта о допуске электроустановок в эксплуатацию | Личное обращение в Ростехнадзор по адресу пр. Калинина 65 | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Сибирском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |
|  | Выполнение ООО «БСК» мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ ООО «БСК» осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 3 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 16.1, 19 Правил |

# Принятые сокращения: Регулятор - управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов,

# Заявление УП ( об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

# ТУ ( технические условия, договор ТП ( договор технологического присоединения, Правила  (  правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…, утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004, ООО «БСК»  ( ООО «Барнаульская сетевая компания», Акты (  акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акт технологического присоединения, Акт ВТУ -  акт о выполнении технических условий.

Согласовано:

Заместитель генерального директора                                            А.В. Бакунин